São Paulo Tech School

Sptech

DOCUMENTO DE GMUD - THERMOTRACK

Grupo 08

Andressa Lustro Lima - 01261005

Gabriel Ortiz Dos Anjos Marsura - 01261144

Gustavo de Souza Assis - 01261071

Leandro Bezerra Mendes - 01261051

Tawan Lander DA Fonseca Rodrigues De Paula Moura - 01261067

Vínicius Guimarães Menezes - 01261000

São Paulo - 04/2026

1. Identificação da Mudança

Título da Mudança: Implantação do Sistema de Monitoramento Térmico Contínuo ThermoTrack em Ambiente de UTI.

ID da Mudança: GMUD-001

Solicitante: Equipe de Desenvolvimento ThermoTrack.

Data da Solicitação: 27/05/2026

Responsável Técnico: Equipe de Infraestrutura e Desenvolvimento.

Categoria da Mudança: Implantação de nova funcionalidade crítica.

Tipo de Mudança: Mudança Normal

2. Objetivo da Mudança

Implantar o sistema ThermoTrack no ambiente hospitalar para realização do monitoramento contínuo da temperatura corporal de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), utilizando sensores IoT LM35 integrados a uma plataforma web de acompanhamento em tempo real.

A mudança tem como finalidade automatizar parte do processo de monitoramento térmico, reduzir falhas operacionais decorrentes do acompanhamento manual e permitir geração automática de alertas em situações de risco térmico.

3. Descrição da Mudança

A mudança consiste na implementação dos seguintes componentes:

- Integração dos sensores LM35 aos microcontroladores;

- Configuração da transmissão de dados via rede Wi-Fi;

- Implantação da dashboard web de monitoramento;

- Implementação do sistema de alertas automáticos;

- Cadastro e gerenciamento de pacientes;

- Armazenamento histórico das temperaturas coletadas;

- Configuração do banco de dados;

- Integração entre hardware e software;

- Liberação do acesso da equipe de enfermagem ao sistema.

A plataforma passará a monitorar continuamente a temperatura corporal dos pacientes cadastrados, exibindo informações em tempo real através de dashboards interativas.

4. Justificativa da Mudança

Atualmente, o monitoramento térmico em UTIs depende majoritariamente de processos manuais realizados pela equipe de enfermagem, sujeitos a atrasos operacionais, falhas humanas e limitações de acompanhamento contínuo.

Segundo a plataforma médica ArtMed, mais de 50% dos pacientes críticos apresentam episódios febris durante a internação em UTI, tornando essencial a identificação precoce de alterações térmicas.

Além disso, estudos da Universidade Federal de Santa Catarina demonstram que pacientes pós-PCR com hipertermia superior a 37,6°C apresentam maior risco de mortalidade e pior prognóstico neurológico.

A implantação da ThermoTrack busca aumentar a segurança do paciente, reduzir o tempo de resposta clínica e otimizar o acompanhamento assistencial através da automação do monitoramento térmico.

5. Impactos Esperados

Impactos Positivos:

- Monitoramento contínuo em tempo real;

- Redução da dependência de aferições manuais;

- Maior agilidade na identificação de alterações térmicas;

- Otimização operacional da equipe de enfermagem;

- Redução do risco de agravamento clínico;

- Centralização das informações clínicas;

- Geração automática de alertas.

Possíveis Impactos Negativos:

- Instabilidade temporária durante implantação;

- Necessidade de treinamento da equipe hospitalar;

- Possíveis falhas iniciais de integração entre hardware e software;

- Dependência da infraestrutura de rede hospitalar.

6. Sistemas e Recursos Afetados

Hardware:

- Sensores LM35;

- Microcontroladores;

- Módulos Wi-Fi;

- Equipamentos da equipe médica;

Software:

- Plataforma web ThermoTrack;

- Banco de dados institucional;

- Dashboard de monitoramento;

- Sistema de alertas;

Infraestrutura:

- Rede local hospitalar;

- Servidor da aplicação;

- Serviços de hospedagem;

7. Plano de Implantação

| Etapa | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configuração do ambiente | Infraestrutura |
| 2 | Instalação dos sensores IoT | Técnico em eletrônica |
| 3 | Integração com microcontroladores | Backend |
| 4 | Configuração do banco de dados | DBA |
| 5 | Implantação da dashboard | Frontend |
| 6 | Testes de comunicação | QA |
| 7 | Testes de alertas automáticos | QA |
| 8 | Liberação para equipe hospitalar | Gestão |

8. Plano de Rollback

Em caso de falha crítica durante a implantação:

- Desativar imediatamente os sensores conectados;

- Interromper a transmissão de dados;

- Restaurar a versão anterior da plataforma;

- Retornar temporariamente ao monitoramento manual convencional;

- Validar integridade do banco de dados;

- Registrar ocorrência para análise técnica;

9. Riscos da Mudança

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Falha no sensor | Leitura incorreta | Calibração e testes prévios |
| Falha de rede | Perda temporária de dados | Redundância de conexão |
| Instabilidade do sistema | Interrupção do monitoramento | Ambiente de homologação |
| Alarme Falso | Alarmes indevidos | Ajuste de parâmetros térmicos |
| Resistência operacional | Baixa adesão da equipe | Treinamento assistencial |

10. Janela de Implantação

Data prevista: 15/06/2026

Horário: 21:00 às 09:00

Tempo estimado: 12 horas

A implantação será realizada em horário de menor movimentação operacional para reduzir impactos.

11. Critérios de Sucesso

A mudança será considerada bem-sucedida quando:

- Os sensores enviarem dados corretamente;

- A dashboard exibir informações em tempo real;

- Os alertas forem disparados corretamente;

- O banco de dados armazenar os registros sem falhas;

- A equipe de enfermagem conseguir acessar a plataforma normalmente;

12. Aprovação

| Responsável | Cargo | Status |
| --- | --- | --- |
| Coordenador do Projeto | Gestão | Pendente |
| Responsável Técnico | Infraestrutura | Pendente |
| Gestão Hospitalar | Cliente | Pendente |
| Equipe de Segurança | TI | Pendente |